|  | TABELA DE DOCUMENTOS DE SMS ANEXO Q12.1 | ### ANEXO Q12.1 |
| --- | --- | --- |
|  | #### SEGURANÇA, MEIO AMBIENTE E SAÚDE |  |

| ITEM | REQUISITOS | PRAZO DE ENTREGA | APLICÁVEL (A) / NÃO APLICÁVEL (NA) |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Comunicação Prévia de Obras em sistema informatizado da Subsecretaria de Inspeção do Trabalho – SIT. | Antes do início das atividades, de acordo com a legislação vigente, atendendo ao item 18.3.1 b da NR-18. | A |
| 02 | PGR – Programa de Gerenciamento de Riscos (NR 01 PGR e NR 18) . | Até 15 dias após recebimento da 1ª. AS. | A |
| 03 | PCMSO – Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional (NR-7). | Até 15 dias após recebimento da 1ª. AS. | A |
| 04 | Certificado de Treinamento em Espaço Confinado, dentro do prazo de validade (NR-33). | Até 05 dias antes da realização dos serviços (em espaço confinado). | NA |
| 05 | Certificado de Treinamento para trabalhadores autorizados a intervir em instalações elétricas conforme (NR-10). | Até 05 dias antes da realização dos serviços. | A |
| 06 | Certificado e/ou Lista de Presença dos treinamentos de: Básico de Combate a Incêndio; e, Noções de Primeiros Socorros. | Até 30 dias após recebimento da 1ª. AS para todos os colaboradores. Para novas contratações: Até 15 dias da admissão. | A |
| 07 | Certificado de Treinamento para trabalhadores autorizados a intervir em trabalhos em altura conforme NR-35. | Até 05 dias antes da realização dos serviços. | A |
| 08 | Relação de pessoal para treinamentos de SMS. (Integração) | Até 15 dias após recebimento da 1ª. AS. Para novas contratações: Até 15 dias da admissão. | A |
| 09 | Currículo e Registro, no M.T.P., para o Técnico de Segurança do Trabalho e para Engenheiro de Segurança do Trabalho Curriculum e Registro no CREA | Até 15 dias após recebimento da 1ª. AS. Para novas contratações: Até 15 dias da admissão. | A |
| 10 | Plano de Resposta a Emergências- PRE | Até 15 dias após recebimento da 1ª. AS. | A |
| 11 | CIPA NR-5 (conforme enquadramento) | De acordo com os prazos estabelecidos na NR-5, a contar do recebimento da 1ª. AS. | A (Se houver enquadramento) |
| 12 | Relação de documentos: Cópia de Fichas de Registro de Empregado, ASO, Ficha de Entrega de EPIs de para cada Colaborador. | Antes treinamento de integração de SMS e quando das novas contratações | A |
| 13 | PGA – Plano de Gestão Ambiental. | Até 15 dias após recebimento da 1ª. AS. | A |
| 14 | Solicitação para aprovação, sob ótica de SMS, das Instalações de canteiro, alojamento, almoxarifado e deposito. | Até 30 dias após recebimento da 1ª. AS. | A |
| 15 | Plano de Gestão de SMS . | Até 15 dias após recebimento da 1ª. AS. | A |
| 16 | Certificado de vistoria do Corpo de Bombeiros das Instalações do canteiro de obras. | Até 30 dias após recebimento da 1ª. AS. | NA |
| 17 | Declaração/cópia de Laudo de Periculosidade | Até 60 dias após recebimento da 1ª. AS. | A |
| 18 | Laudo de Insalubridade | Até 60 dias após recebimento da 1ª. AS. | NA |
| 19 | Relatório conclusivo do PGR, PCMSO, PGA e condicionantes da licença ambiental. | Na entrega do TRPS (Termo de Recebimento Provisório de Serviços). | A |
| 20 | Preenchimento e envio do relatório dos Indicadores de SMS (ANEXO Q12.8) e dos desvios, além da cópia das listagens do DDS, da Fichas entregas de EPIs e dos formulários de Vistorias dos Equipamentos e veículos realizadas no mês. | Mensalmente até dia 05 do mês após a realização do serviço. | A |
| 21 | APR – Análise Preliminar de Riscos, atividades Rotineiras e atividades que exijam PT. | Até 15 dias após recebimento da 1ª. AS, e até 05 dias antes da realização dos serviços ou obras que exijam PT. | A |